Уведомление о проведении общественного обсуждения

проекта документа стратегического планирования

| 1 | Вид документа стратегического планирования | Муниципальная программа |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование проекта документа стратегического планирования | «Газификация индивидуального жилищного фонда городского округа город Рыбинск Ярославской области» |
| 3 | Сведения о разработчике проекта документа стратегического планирования | Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск |
| 4 | Дата начала и завершения общественного обсуждения | 18.07.2020- 01.08.2020 |
| 5 | Информация о способах предоставления замечаний и предложений по проекту документа стратегического планирования | Замечания и предложения от участников общественного обсуждения направляются в бумажном и электронном формате по адресу, указанному в пункте 6, и в сроки, установленные пунктом 4 настоящего уведомления. |
| 6 | Телефон и адрес электронной почты контактного лица по вопросам подачи предложений и замечаний по проекту документа стратегического планирования | Поволоцкая Ольга Юрьевна – заместитель начальника Управления строительства Администрации городского округа город Рыбинск, 8(4855)29-01-69, E-mail: invest@rybadm.ru 152900, г.Рыбинск, ул. Рабочая,1 каб.225 |

Пояснительная записка

к проекту муниципальной программы

«Газификация индивидуального жилищного фонда

городского округа город Рыбинск Ярославской области»

Муниципальная программа «Газификация индивидуального жилищного фонда городского округа город Рыбинск Ярославской области» (далее - Программа), разработанная на 2020-2023 годы, является продолжением Программы, утвержденной на 2019-2022 годы и учитывает результаты ее реализации. Данной Программой уточняются годы реализации объектов газификации Заволжского района и стоимость объектов по заключению госэкспертизы.

По состоянию на 01.01.2020 в городе Рыбинске газифицировано 4 426 индивидуальных жилых домов, что составляет – 77,8% от общего количества индивидуальных жилых домов (5 696 ед.).

Реализацию Программы предусмотрено осуществлять поэтапно в соответствии с требованиями производственно-технологического процесса строительства газовых сетей. Общий объем планируемого финансирования программы в 2020 –2023 годах 51,33 млн.руб. Проектно-сметная документация разрабатывается за счет средств местного бюджета. Строительство газопроводов осуществляется за счет средств городского и областного бюджетов на условиях софинансирования в рамках региональной программы «Газификация и модернизация жилищно – коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства ЯО от 31.03.2017 №252-п.

Размер софинансирования расходов на строительство газопроводов в соответствии с вышеуказанной региональной программой установлен в следующих размерах: 20% (МБ) и 80% (ОБ).

Объемы и источники финансирования Программы:

| Период | Было (МБ) | Стало (МБ) |
| --- | --- | --- |
|  | Выделено в МБ | Потребность | Выделено МБ | Потребность |
| 2019 год | 4,83 | 4,83 |  |  |
| 2020 год | 3,05 | 6,27* | 3,60 | 3,60 |
| 2021 год | 6,81 | 6,94 | 6,81 | 6,81 |
| 2022 год | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,59 |
| 2023 год |  |  | 0,0 | 4,12 |
| Итого | 22,76 | 23,96<*> | 18,48 | 23,12 |
|  | Было (ОБ) | Стало (ОБ) |
|  | Выделено в ОБ | Потребность | Выделено в ОБ | Потребность |
| 2019 год | 0,51 | 0,51 |  |  |
| 2020 год | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 2021 год | 3,00 | 5,76 | 3,00 | 5,50 |
| 2022 год | 3,75 | 11,78 | 3,75 | 8,22 |
| 2023 год |  |  | 0,0 | 10,79 |
| Итого | 10,96 | 21,75 | 10,45 | 28,21 |

*с учетом остатка невыполненных мероприятий 2019 года – 2,15 млн. руб.,

<*>потребность без учета невыполненных мероприятий 2019 года.

Финансирование Программы:

БЫЛО

| Источник финанси- рования | финансирование по годам (млн. руб.) |
| --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  | факт | потр | факт | потр | факт | потр | факт | потр | факт | потр |
| ОБ | 0,51 | 0,51 | 3,70 | 3,70 | 3,00 | 5,76 | 3,75 | 11,78 | 10,96 | 21,75 |
| МБ | 4,83 | 4,83 | 3,05 | 6,27* | 6,81 | 6,94 | 8,07 | 8,07 | 22,76 | 23,96<*> |
| Всего | 5,34 | 5,34 | 6,75 | 9,97 | 9,81 | 12,70 | 11,82 | 19,85 | 33,72 | 45,71 |

# Справочно:

*с учетом остатка невыполненных мероприятий 2019 года – 2,15 млн. руб.,

<*>потребность без учета невыполненных мероприятий 2019 года, из них:

проектно-изыскательские работы                              – 14,55 млн. рублей;

строительно-монтажные работы                                – 31,16 млн. рублей.

СТАЛО

| Источник финанси-рования | финансирование по годам (млн. руб.) |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
|  | факт | потр | факт | потр | факт | потр | факт | потр | факт | потр |
| ОБ | 3,70 | 3,70 | 3,00 | 5,50 | 3,75 | 8,22 | 0,0 | 10,79 | 10,45 | 28,21 |
| МБ | 3,60 | 3,60 | 6,81 | 6,81 | 8,07 | 8,59 | 0,0 | 4,12 | 18,48 | 23,12 |
| Всего | 7,30 | 7,30 | 9,81 | 12,31 | 11,82 | 16,81 | 0,0 | 14,91 | 28,93 | 51,33 |

из них:

проектно-изыскательские работы, госэкспертиза проектов  – 13,27 млн. рублей;

строительно-монтажные работы                                              – 38,06  млн. рублей.

Индикаторы результативности Программы:

БЫЛО

| № п/п | Наименование индикатора | 2018 Базовое значение | Всего за 2019- 2022 гг. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Коэффициент обеспеченности | 0,75 | 0,86 | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,86 |
| 2 | Количество домов, имеющих техническую возможность для газификации | 69 | 630 | 462 | 19 | 115 | 34 |
| 3 | Протяженность построенных газопроводов (км) | 1,93 | 7,92 | 0 | 1,05 | 3,77 | 3,1 |

СТАЛО

| №№ п/п | Наименование индикатора | 2019 Базовое значение | Всего за 2020 - 2023гг. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Коэффициент обеспеченности | 0,78 | 0,81 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,81 |
| 2 | Количество домов, имеющих техническую возможность для газификации | 462 | 168 | 19 | 0 | 68 | 81 |
| 3 | Протяженность построенных газопроводов (км) | 0 | 7,92 | 1,05 | 0,95 | 1,42 | 4,5 |

# В 2020 планируется построить 1,05 км газопроводов, появится возможность для газификации 19 домовладений.

В результате реализации мероприятий Программы за 2020-2023 годы ожидается:

- проложить 7,92 км распределительных газовых сетей;

- создать условия для снабжения природным газом 168 домов;

- повышение уровня газификации индивидуального жилищного фонда городского округа город Рыбинск до 81%.