Ггубернаторский проект «Наши дворы!»

| № п/п | Наименование объекта | Ориентировочные затраты, руб. | Стадия ПСД |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка ограждения на детских городках (объекты 2022 года по программе «Наши дворы!») – завершение работ |
| 1 | пр. Революции, 4 | 1 899 891,89 | ООО Группа «АРМ» г. Ярославль |
| 2 | ул. Юбилейная, 43 |  |  |
| 3 | 1-я Выборгская, 61 |  |  |
| 4 | Колышкина, 23 |  |  |
| 5 | Моторостроителей, 32 |  |  |
| 6 | Моторостроителей, 10 |  |  |
| 7 | Ул. Алябьева,30/Больничная,9 |  |  |
| 8 | 9 Мая, 16/18 |  |  |
| 9 | Ошурковская, 7 |  |  |
| 10 | Рабкоровская, 5 |  |  |
| 11 | Моторостроителей, 21 |  |  |
| 12 | Моторостроителей, 9а |  |  |
| 13 | Качалова, 24 |  |  |
| 14 | Рокоссовского, 8/8а |  |  |
| 15 | Луговая, 10 |  |  |
| Установка детских городков (объекты 2022 года по программе «Наши дворы!») – завершение работ |
| 1 | 1-я Выборгская, 64 (с ограждением и освещением) | 2 080 014,0 | ООО «Зеленый город» |
| 2 | Волочаевская, 46 (с ограждением и освещением) | 1 999 375,2 | ООО «Зеленый город» |
| 3 | Рапова, 11 (с ограждением и освещением) | 2 151 897,6 | ООО «Зеленый город» |
| Благоустройство дворовых территорий без детских городков |
| 1 | пр. Серова, 11 | 3 280 549,2 | Аукцион – 04.05.23. ООО «ТСС» |
| 2 | 50 лет ВЛКСМ, 38 | 3 262 892,75 | ООО «РДСК» |
| 3 | Щепкина, 8 | 3 299 343,6 | Торги объявлены 08 мая. Аукцион 16.05 |
| 4 | пр. Ленина, 174 | 2 170 312,39 | ООО «СК «Спецстрой» |
| 5 | Бабушкина, 7 с проездом к дому | 9 515 623,0 | ООО «ТСС» |
| 6 | Колышкина, 13 с проездом к дому | 7 715 068,26 | ИП Новиков Е.Н. |
| 7 | Больничная, 7 с проездом | 2 190 641,39 | ООО «РДСК» |
| 8 | Луговая, 3 | 3 906 547,0 | ООО «СК «Спецстрой» |
| 9 | Средняя Казанская, 5 | 4 102 829,22 | ООО «ТСС» |
| 10 | Чкалова, 71 | 3 193 538,34 | ООО «ТСС» |
| 11 | Рапова, 15 с проездами к дому со стороны ул. Новая и со стороны ул. З.Космод. | 20 131 915,68 | Аукцион – 04.05.2023. ООО «Автоспецтех» |
| Благоустройство дворовых территорий с детским городком |
| 12 | Куйбышева, 13 | 6 183 447,25 | Торги объявлены 08 мая. Аукцион 16.05 |
| 13 | Юбилейная, 8 | 6 623 821,03 | Торги объявлены 08 мая. Аукцион 16.05 |
| 14 | Яна Гуса, 8 + ливневка + проезд к МКД | 16 933 849,31 | Торги объявлены 13 мая. Аукцион 22.05. |

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

По объекту: «Благоустройство Волжского парка» ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» в настоящее время заключены 3 муниципальных контракта от 31.03.2023 и 17.04.2023 на общую сумму 79 709 628,93 рублей.

Подрядная организация - ООО «Зеленый город» (директор – Ермилов А.А.)

Срок выполнения работ на объекте – до 31.08.2023. Подрядчик вышел на объект 14.04.2023.

Виды работ в торгах:

- благоустройство территории – устройство плитки:

- спиливание деревьев;

- устройство универсальной спортивной площадки;

- ремонт смотровой площадки;

- установка стационарного туалета;

- установка алых архитектурных форм (лавки, урны);

- посадка деревьев;

- установка качелей парковых;

- установка качелей – гамаков;

- установка скамей парковых;

- велопарковка;

- устройство освещения (фонарь двухрожковый – 57 шт., фонарь однорожковый – 45 шт).

Кроме того, на дополнительное финансирование из областного и местного бюджетов запланированы работы:

- устройство тропы приключений;

- ремонт монумента «Огонь Славы»;

- устройство световой арки

Малые города и исторические поселения.

В текущем году запланированы работы по объекту: ул. Бульварная (со стороны р. Черемухи)

Плановые затраты – 132,5 млн. рублей.

Сдача в экспертизу полного комплекта документов – 18.05.2023

Д.А. Кондратьев

28-29-15