Ремонт проездов к объектам социальной сферы

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность | Ориентировочная ст-ть, тыс. руб. | Информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проезды к объектам соц. сферы |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Шевченко (от ул. Пятилетки до Южной ул. – МУК Дом Культуры Слип) с видеонаблюдением | 0,464 | 12 808,0 | Подрядчик – Галахов Александр |
| 2 | ул. Бори Новикова (от ул. Куйбышева до Луговой ул. и проезд от ул. Б. Новикова до дома № 7а по ул. Куйбышева) – устройство верхнего слоя а/б покрытия, мероприятия БДД (д/с №94) | 0,179 | 4 026,53 | Подрядчик - ИП Франгулян Рудик Грачьяевич. Контракт - №81 от 20.03.2023. Исполнение до 15.07.2023 |
| 3 | Севастопольская ул. (от ул. Смирнова до Гэсовской ул.) - устройство а/б покрытия, мероприятия БДД (д/с №85) | 0,148 | 3 885,52 | Подрядчик - ИП Франгулян Рудик Грачьяевич. Контракт № 91 от 27.03.2023. Срок выполнения – до 15.06.2023 |
| 4 | Ремонт ул. С. Перовской с обустройством тротуаров и парковки по ул. С. Перовской в районе дома № 22 по ул. Гагарина (МДОУ СОШ №44) с видеонаблюдением | 180 п.м. | 1 444,53 | Подрядчики - ООО «Рыбинская транспортная компания» Контракт № 55 от 10.03.2023. Срок выполнения – до 20.06.2023 |
| 5 | ул. Орджоникидзе (от Ярославского тракта до Кладовой ул.) и ул. Расплетина (от ул. Орджоникидзе до ул. Захарова) – д/с № 22 | 0,861 | 39 478,31 | Повторно объявлены торги 12.05. Торги 30.05. |
| 6 | Проезды от ул. Кулибина до дома № 57К по Солнечной ул. (патологоанатомическое отделение ГБУЗ ЯО городская больница № 1) с видеонаблюдением | 0,356 | 12 472,09 | ООО «Автоспецтех». Выполнение до 30.06.2023 |
| 7 | ул. Свободы – парковка в районе дома № 4а и тротуар (от Волжской наб. до Крестовой ул.) – поликлиника № 2 городской больницы № 6 с видеонаблюдением | тротуар-0,392* п.м. | 6 186,10 | ООО «РДСК». Контракт №112 от 03.04.23. |
| 8 | от улицы Рокоссовского до дома № 15 по улице Рокоссовского – городская больница № 3 с видеонаблюдением | 0,280 | 7 852 ,44 | ООО «РДСК». Выполнение до 15.06 |
| 9 | Архитектурная ул. (от Инженерной ул. до ул. Алябьева) – МОУ СОШ №36, группы детей дошкольного возраста с видеонаблюдением и светофором Т.7 | 0,196 | 10 362,11 | Подрядчик - ООО «Автоспецтех». Контракт №61 от 13.03.2023. Срок выполнения – до 20.06.2023 |
| 10 | ул. Олега Кошевого – МОУ СОШ №43 с видеонаблюдением | 0,213 | 7 194,39 | ООО «Автоспецтех». Контракт от 03.04.23 №111 |
| ИТОГО: | 2,697 м / 572 п.м. | 105 710,02 |  |
| Доп. средства из ОБ |
| Северный проезд – устройство верхнего слоя а/б покрытия, мероприятия БДД (д/с №84) | 0,185 | 3 194,45 | Подрядчик - ООО «РТК». Контракт от 13.03.2023 №62. Выполнение работ до 05.06.2023 |
| ул. Смирнова (от ул. 50 лет Октября до Севастопольской ул.) - устройство а/б покрытия, мероприятия БДД (д/с №85) | 0,192 | 6 396,49 | Подрядчик - ИП Кудрякова Е.А. Контракт № 89 от 27.03.2023. Срок выполнения – до 15.06.2023 |
| Ремонт ул. С. Перовской с обустройством тротуаров и парковки по ул. С. Перовской в районе дома № 22 по ул. Гагарина (МДОУ СОШ №44) - тротуар | 180 п.м. | 4 112,11 | Подрядчик - ООО «Альфастрой». Контракт № 224 от 10.03.2023. Срок выполнения – до 15.06.2023 |
|  | 0,377 м / 180 п.м. | 13 703,05 |  |

Дополнительные объекты из лимитов 2024 года. Плановый срок выполнения 2023-2024 годы

| № п/п | Наименование | Протяженность, м | Ориентировочные затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | проезд от Волжской наб. до дома № 122а по Крестовой ул. (МОУ СОШ №10 – группы детей дошкольного возраста) | 156 | 6,0 |
| 2 | от улицы Коллективизации до дома № 26 по улице Свердлова (кадетский корпус) | 50 | 2,5 |
| 3 | ул. Б. Рукавицына (от пр. Серова до ул. Новоселов) – СОШ № 24 | 602 | 23,8 |
| Итого: | 808 | 32,3 |

Ремонт дорог из средств дорожного фонда ЯО

2023 год:

| № п/п | Наименование объекта | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога в районе д. Вараксино (ПК29+92 - ПК31+92) | Ремонт проезжей части Укрепление обочин | 2 370 884,4 Размещено 12.05 окончание приема заявок 29.05 |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Целинная | Ремонт проезжей части (ЩМА) Установка дор. знаков, нанесение разметки Установка пешеходного ограждения | 32 639 000 В экспертизе |

Работы из средств дорожного фонда - лимиты 2024 года

| 1 | ул. Радищева (от ул. Бородулина до ул. Пушкина) | 0,126 | 7 880,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ул. Радищева (от Румянцевской ул. до ул. Бородулина) | 0,127 | 7 880,0 |
| 3 | ул. Радищева (от ул. Гоголя до Румянцевской ул.) | 0,139 | 8 100,0 |
| 4 | ул. Радищева (от ул. Ломоносова до ул. Гоголя) | 0,119 | 7 830,0 |
| 5 | Резервный объект при наличии экономии средств по результатам торгов: ул. Радищева (от Советской ул. до ул. Ломоносова) | 0,174 | 8 860,0 |
| ИТОГО: | 0,685 | 40 550,0 |

Планируемые объекты ремонта в 2023 году на доп. средства 300 млн. руб. (оплата в 2023 году – 150 млн. руб., 2024 год – 150 млн. руб.)

| № | Участок автодороги/протяженность, км | Планируемая протяженность участка для ремонта, м | Ориентировочная стоимость работ, млн. руб. | Текущее состояние (разработано ПСД, в экспертизе, экспертиза пройдена, идут торги и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Грекова (от Волочаевской до Февральской улицы) – на контроле в Администрации Президента РФ | 135 | 20,0 | Подсчет объемов |
| 2 | 2.1. ул. Веретьевская (от пр. Серова до ул. Бабушкина) 2.2. ул. Осипенко (от ул. Гражданская до ул. Веретьевская) – на контроле в Администрации Президента РФ | 640 |  | Сметы подготовило УС |
| 3 | Окружная дорога (участок у кладбища) | 550 | 28,2 | Пройдена экспертиза |
| 4 | Советская ул. (от ул. Радищева до Карякинской ул.) | 203 | 1,8 | Пройдена экспертиза |
| 5 | ул. Бородулина (от Крестовой ул. до Волжской наб.) | 91 | 5,5 | разрабатывается |
| 6 | ул. Танкистов (от пр. Ленина до ул. Ак. Губкина) | 670 | 34,5 | Пройдена экспертиза |
| 7 | ул. Глебовская (от Ворошилова до ж.д. переезда) | 572 | 10,0 | разрабатывается |
| 8 | Переборский тракт (участки) | 600 | 12,4 | Документация в экспертизе на проверке |
| 9 | Ярославский тракт (участки) | 800 | 48,064 | разрабатывается |
| 10 | Сосновый пер (от Арефинского тракта до ул. Бадаева) | 200 | 10,0 | разрабатывается |
| 11 | Вокзальная ул. (от ул. Луначарского до ул. Моторостроителей, д.1) | 290 | 14,9 | разрабатывается |
| 12 | ул. Алябьева (от ул. Веденеева до ул. Смирнова) | 930 | 55,0 | разрабатывается |
| 13 | ул. Героев 6 роты (от ул. 9 Мая до РУМСРа) | 310 | 2,036 | Пройдена экспертиза |
| 14 | от ул. 3-я Тарнопольская до границы городского округа город Рыбинск (направление Рыбинск – Тутаев) | 1930 | 54,0 | Подсчитаны объемы, но не рассчитаны точные затраты |
| 15 | участок ул. Гоголя | 100 | 1,8 | Пройдена экспертиза |
| 16 | участок ул. Карякинская | 100 | 1,8 | Пройдена экспертиза |
| ИТОГО | 8 121 | 300,0 |  |

Д.А. Кондратьев

28-29-15