План текущего ремонта жилого фонда на 2016 год, находящегося в управлении ООО «УК «КОМФОРТ»

| №п/п | Адрес | Наименование работ | Единицы измерения | Объем работ | Сроки выполнения | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Колышкина, 3 | 1.Ремонт лестницы в МОП | кв.м. | 42 | 3 кв. 4 кв. | выполнено |
| 2 | ул. Колышкина, 13 | 1.Установка радиаторов отопления в местах общего пользования 2.Установка окон ПВХ | шт. шт. | 2 4 | 2-3 кв. . 3-4 кв. | Выполнено выполнено |
| 3 | ул. Колышкина, 15 | 1.Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 2.Замена стояка ХВС (2-й подъезд) | м 3 | 0,13 | 1-2 кв. 2-3кв. | выполнено выполнено |

Работы  планируются  выполнить  в  пределах  поступивших  денежных средств,  план ремонтных  работ  подлежит  корректировке.

При выполнении плана также учитываются денежные средства, поступающие от жителей МКД, а так же пожелания собственников жилых помещений.

Генеральный директор                                                                                  Ю.А. Башуркина