| План работы на 2016 год |
| --- |
| № п/п | Адрес | Наименование работ | Срок | Заказчик/ подрядчик |
| 1 | Ул. Лосевская, 23 | Латочный ремонт кровли Ремонт межпонельных швов Установка датчиков движения Ремонт внутридомовых сетей водоснабжения | март апрель весь период | ЖЭУ |
| 2 | Ул. Володарского, 16 2 подъезд | Ремонт тепло узла Ремонт внутридомовых сетей водоснабжения | летний период весь период | ЖЭУ |
| 3 | ул. Южная, 18 2 подъезд | Косметический ремонт подъезда | январь | ЖЭУ |
|  |  | Фрагментальный ремонт 4-7 подъезда Частичный ремонт цоколя Ремонт внутридомовых сетей водоснабжения Установка датчиков движения | летний период | ЖЭУ |
| 4 | ул. Южная, 13 | Ремонт кирпичной кладки ограждений лоджий с 8 по 10 этажи с фасадов зданий Ремонт внутридомовых сетей водоснабжения Установка 15 энергосберегающих светильников | летний период март | ЖЭУ |
| 5 | Ул. Володарского, 11 | Ремонт внутридомовых сетей водоснабжения Ремонт пола тамбура 2 подъезда | летний период | ЖЭУ |
| 6 | ул. Южная, 14 | Ремонт ступенек у подъездов ремонт кровли Ремонт внутридомовых сетей водоснабжения Ремонт межпанельных швов Косметический ремонт подъезда | летний период август | ЖЭУ |
| 7 | Ул. Колышкина, 25 | Ремонт теплового узла Установка 2 датчиков движения Ремонт внутридомовых сетей водоснабжения | март | ЖЭУ |
| 8 | Все дома ООО "Норд-строй" | Опрессовка | май-сентябрь | ЖЭУ |
| 9 | ул. Южная, 16 | Ремонт внутридомовых сетей водоснабжения Восстановление работы радиаторов 1 этажей 2 и 4 подъезда. Ремонт кровли. Косметический ремонт 2 и 4 подъездов. Установка энергосберегающих светильников и датчиков движения | январь-июнь апрель-май | ЖЭУ |
| 10 | ул.Пестеля,1А | Ремонт внутридомовых сетей водоснабжения | июнь | ЖЭУ |
| 11 | ул.Северный проезд, 3 | Ремонт внутридомовых сетей водоснабжения Установка энергосберегающих светильников и датчиков движения Ремонт кирпичной кладки (вычинка) | летний | ЖЭУ |
| 12 | ул. Тракторная, 2 «Г» | Ремонт внутридомовых сетей водоснабжения Установка энергосберегающих светильников и датчиков движения Ремонт 2 балконных плит Частичный ремонт фасада | май февраль летний период | ЖЭУ |
| 13 | ул.Тракторная, 2 «А» | Ремонт внутридомовых сетей водоснабжения | май | ЖЭУ |
| 14 | ул. Колышкина, 5 | Ремонт внутридомовых сетей водоснабжения | май | ЖЭУ |
| 15 | ул. Колышкина, 7 | Ремонт внутридомовых сетей водоснабжения Ремонт теплового узла Ремонт наружных водостоков | май-июнь август | ЖЭУ |
| 16 | ул. Колышкина, 17 | Ремонт внутридомовых сетей водоснабжения Ремонт кирпичной кладки (вычинка) Установка энергосберегающих светильников и датчиков движения Ремонт вентиляционных труб Поверка ОДПУ теплового и холодного водоснабжения | летний период март август сентябрь | ЖЭУ |
| 17 | ул. Тракторная, 2 «В» | Ремонт внутридомовых сетей водоснабжения Ремонт наружного водостока | летний период | ЖЭУ |
| 18 | ул. Пестеля 1б | Ремонт внутридомовых сетей водоснабжения | летний период | ЖЭУ |
| 19 | ул. Тракторная 2д | Ремонт внутридомовых сетей водоснабжения Замена подъездных козырьков | весь период сентябрь-октябрь | ЖЭУ |
| 20 | ул. Колышкина 8 | Ремонт внутридомовых сетей водоснабжения Ремонт зонтов и фартуков вентиляционных труб | весь сезон август | ЖЭУ |

- Ремонт контейнерных площадок

- ремонт детских городков, придомовых турникетов для сушки белья

- 2- разовый покос придомовых территорий

- Уборка упавших деревьев

- Работа по заявкам жильцов

Директор ООО «НОРД-СТРОЙ»                                                         А.С.Костерин